# Conaltura · Iniciativa Presupuesto y Negociación

Para: JP · De: Agustín · Fecha: 2026-04-27

Pregunta a resolver: ¿Ops Layer grande o Core Layer?

# Contexto en 4 líneas

Área: Dirección de Presupuesto + Negocios nacional (unificada hace 8 meses).

Champion: Hernán (director, visión completa) + Kate (negociaciones, ya prototipó con Claude en hackathon).

Origen: Claudia Garcés (sponsor) conectó al equipo con Irrelevant tras hackathon interno.

Próxima reunión: martes 28-abr 1:30pm — Sara lleva propuesta aterrizada.

# Volumen

23 obras activas · 82-97 procesos de negociación · 173 negociaciones/mes generan cuadro comparativo

Guía presupuestal: 10.756 → 2.315 líneas, ~2.000 códigos a remapear

2-3 años de histórico documentado · 200-400 correos/día en inbox compartido (4 personas)

Sistemas: Sigo (vieja) · Cinco/Sincosoft (actual) · Excel · Power BI · FDL propio

# Los 9 procesos pedidos

## #1 · Comparador guía vieja ↔ nueva

Conaltura llevaba 35 años con una guía presupuestal de 10.756 líneas organizadas por material. Hace 8 meses la rediseñaron a 2.315 líneas organizadas por actividad (ej. antes tenían "Cerámica Atlanta 60x60" separada de "Cerámica Atlanta 30x60"; ahora ambas viven dentro de "Enchape de Apartamento", lo que permite por primera vez comparar obras entre sí). El problema: tienen ~2.000 códigos viejos que necesitan equivalencia con los nuevos para que la data histórica de 2-3 años siga siendo utilizable. Hoy ese mapeo lo hacen manualmente en Excel, capítulo por capítulo. Quieren una matriz que diga "códigos viejos 540, 541, 542 → código nuevo 2749", y poder trabajarla por capítulo y no de un solo golpe.

Complejidad técnica: media-alta (no es mapping algorítmico — requiere reglas de negocio caso por caso).

Crítico: bloquea #2 y #3. Sin esto, ningún histórico es comparable.

## #2 · Ingestor P1/P2/P3 → matriz central + entregables por área

Cada proyecto maneja 3 presupuestos distintos: P1 cuando se decide comprar el lote, P2 cuando sale a ventas (calculado por indicadores), P3 cuando arranca obra (detallado). Hoy cada uno se copia manualmente a archivos distintos para gerencia de producto, gerencia de proyectos e interno — cada área pide el dato en un formato diferente. Quieren que AI lea cualquier presupuesto nuevo, lo cargue a una matriz central única, y de ahí salgan automáticamente los entregables formateados por destinatario. Hernán lo puso en 3 fases: (V1) Excel alimenta Excel; (V2) entregables específicos por área; (V3) envío automático por correo ("eso no ahora, qué peligro").

Complejidad técnica: alta (lectura confiable de Excel estructurado + reglas de transformación por destinatario).

Depende de #1.

## #3 · Motor de tenores para cálculo de P2

En la guía nueva cada actividad depende de una variable clave llamada tenor: sanitarios → # apartamentos, enchape → m² apartamento, ventanería → m² fachada, etc. Hernán está construyendo personalmente la matriz de tenores — la arquitectura ya está lista pero el contenido sigue incompleto. La idea es que cuando entre un proyecto nuevo, AI calcule el P2 automáticamente aplicando los tenores correctos a los datos del proyecto. Hoy P2 se calcula manualmente y a ojo experto.

Complejidad técnica: alta (motor de cálculo determinístico encima de data histórica + tenores).

Depende de #1 + matriz de tenores cerrada por Hernán. Si Hernán tarda en cerrarla, este módulo no arranca.

## #4 · Matriz histórica de precios + indexación automática

Hoy no existe lista unificada de precios en el área. Manejan 23 obras activas, cada una con varios contratistas (a veces 2 para la misma actividad). Cuando hay que indexar precios (ej. en diciembre 2025 el salario subió 23%), bajan cada contrato manualmente, miran qué se ha consumido, qué falta por ejecutar, juegan con el porcentaje, contratista por contratista. Naty (Bogotá+Caribe) y Mari (Medellín) hoy le tienen que preguntar a Kate cuando necesitan saber un precio puntual — Naty lo dijo textual: "no puedo consultar a Kate a las tres de la mañana". Quieren una matriz histórica unificada + un simulador de impacto de indexación por contratista/obra + consulta autoservicio para Naty y Mari sin pasar por Kate.

Complejidad técnica: media (modelo de datos + UI de consulta + reglas de indexación).

Se alimenta de #5 (los cuadros comparativos disciplinan la entrada de precios a la matriz).

## #5 · Automatizador de cuadros comparativos (MVP ya construido)

Cada licitación les llega con múltiples cotizaciones en formatos heterogéneos (FDL propio o PDFs que arma cada contratista). El equipo tiene que leerlas, comparar condiciones económicas y técnicas, identificar inconsistencias, generar ranking, y asignar tareas (ej. "pepito no leyó bien la propuesta y le faltó X"). En el hackathon interno de Conaltura, Kate + Nico construyeron un MVP con Claude que toma cotizaciones en zip y genera cuadro comparativo + condiciones técnicas + ranking + tareas para el equipo. Ellos mismos midieron el ahorro: pasan de 370 hrs/mes (11.6 días-persona) a 9.7 hrs/mes — 99% reducción · 60 segundos por cuadro. La propuesta quedó finalista del hackathon. Lo único que falta es acceso formal a Claude vía TI Conaltura para escalarlo del prototipo a producción.

Complejidad técnica: baja-media para consolidar lo construido (sube si se quiere extender a partes muy técnicas como bombas RCI, ascensores, calderas, plantas eléctricas que requieren expertise específica).

Quick win sin bloqueo. Es el primer entregable natural.

## #6 · Agente conversacional sobre data

Cuando gerencia pregunta cosas como "¿por qué este presupuesto bajó tanto porcentaje?" o "¿por qué en esta obra gastamos más cemento que en esta otra con los mismos m²?", hoy es búsqueda manual en Excel y Power BI que les puede tomar horas. Quieren un agente que conversa con la matriz consolidada y responde con la data real, citando la fuente. Tecnología que Irrelevant ya tiene corriendo en otros clientes — pero requiere tener primero la matriz consolidada (#1 + #2 + #4) para que las respuestas sean confiables; si no, alucina.

Complejidad técnica: media.

Depende de matriz consolidada.

## #7 · Monitor de desviaciones con alertas

Hoy Hernán tiene formuladas reglas en Excel a punta de colores: verde si el promedio se mantiene, rojo si se sale del rango. Busca los rojos manualmente y revisa. Ejemplo que dieron textual: "el lleno compactado con arenilla siempre valió 20 mil y de pronto se fue en 32 mil — algo se nos está pasando ahí". Quieren alertas automáticas cuando una variable se sale de rango, más un informe Excel/PDF con todas las desviaciones del periodo.

Complejidad técnica: baja-media (reglas explícitas + reporte — más simple que #6).

Depende de matriz consolidada.

## #8 · Clasificador de correos + bandejas personales

El inbox compartido `gest-compras@` recibe 200-400 correos diarios (mayormente cotizaciones de contratistas). Lo manejan 4 personas con rotación diaria: cada día una persona lee todo y avisa por chat al resto ("hoy te toca, te llegó tal, te llegó tal"). Quieren que AI clasifique cada correo por profesional responsable (carpintería → Mamen, aseos → Paula, RCI → Camilo) y genere accionables en una bandeja personal de cada uno, descansando del inbox compartido. Los correos sin doliente claro (comunicados de contratista, demandas) se enrutan automáticamente — demandas a Hernán, fin de año a Kate/Mari, etc. Kate ya está armando algo pero no ha podido cerrar.

Complejidad técnica: media (clasificación + integración con cliente de correo + interfaz personal).

Quick win sin bloqueo.

## #9 · Consistencia adjudicación ↔ Cinco

Negociaciones adjudica con un formato definido (ej. discriminado por metro lineal, codo y compuerta). La obra lo sube a Cinco/Sincosoft pero puede modificarlo — por ejemplo, lo sube todo junto por ML. Cuando presupuesto saca el reporte de adjudicaciones del tablero Cinco, el dato no es confiable; el tablero sigue mostrando el error que cargó la obra. Quieren garantizar consistencia entre lo que sale de negociaciones y lo que carga obra en Cinco.

Punto crítico: este problema es más organizacional (disciplina operativa, definir quién es responsable de cargar correctamente, qué se acepta y qué no) que técnico. Meterle AI sin trabajar primero el proceso no resuelve nada — es un módulo que probablemente NO debe estar en la primera ola.

# Riesgos técnicos abiertos

Acceso API Sincosoft/Cinco — afecta #2, #4, #7, #9. No validado con un ingeniero.

Acceso formal a Claude vía TI Conaltura — bloquea escalar #5.

Matriz de tenores de Hernán — incompleta, bloquea #3.

NDA general — pendiente confirmar cobertura de los 4 interlocutores.

# Señales para la decisión

A favor de Core:

9 módulos, no 5 → no caben en Ops (5 skills máx por paquete).

Secuencia obligada (#1 → #2/#3, matriz consolidada → #6/#7) → requiere acompañamiento sostenido, no one-shot.

Hernán construyendo guía + matriz de tenores en paralelo → necesita embedded operator que ajuste a medida que ellos cierran piezas.

Tesis del cliente: "somos el primer cliente nosotros mismos, gran matriz comparable" — esto es palanca estratégica de la nueva guía, no eficiencia operativa puntual.

Integraciones múltiples (Sincosoft, Excel multi-archivo, PDFs heterogéneos, FDL propio).

A favor de Ops grande priorizado:

Hay 2 quick wins listos (#5 con MVP funcionando y #8 con Kate avanzando) que se entregan sin esperar nada.

Apetito de retainer mensual recurrente NO ha sido validado con Claudia/Hernán.

Conaltura ya tiene Iniciativa 01 Gerencia en Fase 0 — capacidad de Core en Irrelevant es 3-5 cuentas máx simultáneas.

Ruta híbrida posible: cerrar #5 como entregable rápido (formalizar prototipo de Nico) + vender Fase 0 Core con los 8 restantes.

# Pregunta concreta para JP

¿Vamos Core (los 9 con retainer), Ops grande priorizado (5 de los 9 one-shot), o híbrido (#5 cerrado rápido + Core para el resto)?

¿Validamos antes acceso API Sincosoft/Cinco con un ingeniero? Eso mueve la decisión.